附件一：EduMind 项目立项申请书

项目背景、建设目标、赛题对齐、创新价值与实施计划

EduMind 多智能体个性化学习平台 · 设计与开发文档交付包

?2026-07-10 ????????

# 2026-07-10 ???????

?????????????????????????????????????????????????

## ?????????

???Vue 3?Vite?TypeScript?Vue Router?Pinia?Three.js?ECharts?GSAP?@vueuse/motion?lucide-vue-next?

???Node.js ?? HTTP ?????? JSON ???SQLite/WASM ???????LLM Provider ????

Agent?ProfileAgent?ResourceAgent?PathAgent?TutorAgent?EvaluationAgent?ReflectionAgent?KnowledgePathAgent?? Orchestrator ?????

?????6 ??????12 ???????????????????????????????????????????

??????????????Playwright trace??????zip ???????????????????

## ?????????

???????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????? -> ?????? -> ????? -> ??? -> ??/???????????

????????????????????????????????????????????

## ??????

2026-07-10 ??? npm run build??? Tailwind ???vue-tsc --noEmit ? Vite ?????

??????? CSS minify warning ?? chunk warning???????????

??????? dist/?node_modules/?.playwright-mcp/?.tmp-*/?screenshots/?temp-*/???? zip ???????????

?????????? .env?data/agent-collaboration-v2.db?server/store.json ???????????

???????????

| 文档编号 | 附件一：EduMind项目立项申请书 |
| --- | --- |
| 项目名称 | EduMind 多智能体个性化学习平台 |
| 整理依据 | A3-TRACE 多智能体项目文档方法论 |
| 包含内容 | 项目立项说明、赛题对齐、创新点、风险与路线规划 |

# 00_project_charter.md

# EduMind — 项目章程

## 1. 项目名称

EduMind — 个性化学习智能体系统

## 2. 一句话定位

基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统

## 3. 背景痛点

传统学习平台仅展示课程和题目，学生需自行判断"该学什么、怎么补弱、下一步做什么"

缺乏个性化画像驱动的资源推荐

学习效果评估与后续路径调整脱节

无法追溯 AI 决策过程

## 4. 目标用户

高等教育阶段计算机专业学生（18-28岁），具备基本数字化学习能力，使用平台进行 C 程序设计、数据结构、算法设计等课程的自主学习。

## 5. 核心问题

如何根据学生情况生成学习画像？

如何根据画像生成适合的学习资源和路径？

如何在学习后根据效果评估反向更新画像和路径？

## 6. 解决方案概述

| 方案维度 | 核心思路 |
| --- | --- |
| 画像驱动资源生成 | ProfileAgent 分析学生画像，ResourceAgent 据此生成匹配资源 |
| 评估驱动反馈更新 | EvaluationAgent 评估学习效果，ReflectionAgent 反思后反向更新画像与路径 |
| 多智能体协作闭环 | 12 个细粒度智能体（6模块×2角色）+ 1 个编排器串行协作，形成"画像→资源→路径→辅导→评估→反思"闭环 |
| 证据链可追溯 | 每次 Agent 调用生成 trace，决策过程完整可查 |

## 7. 项目边界

### 做

学习画像分析

个性化资源生成

学习路径规划与重规划

智能辅导问答

学习效果评估

学习反思反馈

证据链追踪

3D 知识树可视化

多智能体协作编排

AI 对话学习

### 不做

课程内容制作（依赖外部资源或教师输入）

在线考试系统

社区功能（论坛、动态等）

付费系统（支付、订阅等）

## 8. 技术路线

| 层级 | 技术选型 |
| --- | --- |
| 前端框架 | Vue 3 + TypeScript + Vite |
| 3D 可视化 | Three.js |
| 状态管理 | Pinia |
| 样式方案 | Tailwind CSS |
| 后端服务 | Node.js 原生 HTTP Server |
| 数据存储 | SQLite |
| LLM 集成 | OpenAI 兼容 API + 自动 Fallback |
| 多智能体 | 自研编排器（Orchestrator） |

## 9. 团队分工

| 角色 | 姓名 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| 项目负责人 | [待定] | 整体协调、架构设计 |
| 前端开发 | [待定] | Vue 3 页面、Three.js 3D 场景 |
| 后端开发 | [待定] | Agent 编排、API 开发、数据库 |
| AI/LLM 工程 | [待定] | Prompt 设计、Agent 策略、Fallback |
| UI/UX 设计 | [待定] | 界面设计、交互原型 |
| 测试 | [待定] | 功能测试、性能测试、验收 |

## 10. 时间计划（3 个月规划）

| 阶段 | 时间 | 里程碑 |
| --- | --- | --- |
| M1 - 基础搭建 | 第1-4周 | 技术选型确认、项目脚手架、基础架构搭建、画像Agent与资源Agent原型 |
| M2 - 核心闭环 | 第5-8周 | 12个细粒度智能体（6模块×2角色）全部完成、编排器串行调用、3D知识树渲染、前后端联调 |
| M3 - 打磨交付 | 第9-12周 | 证据链追踪、Fallback机制、性能优化、UI打磨、文档完善、答辩准备 |

## 11. 风险与应对

| 风险 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- |
| LLM API 不稳定 | Agent 调用失败，功能不可用 | Fallback 机制：自动降级到本地预设数据，保障基础功能可用 |
| 3D 渲染性能 | 低配设备卡顿 | 实例化渲染（InstancedMesh）、节点数量约束上限、LOD 分级加载 |
| 小屏适配 | 移动端/小笔记本体验差 | 响应式布局优化，最小支持宽度 539px，关键操作不依赖悬停 |
| 项目工期紧张 | 功能不完整 | P0 优先保障核心闭环，P1/P2 按优先级裁剪 |
| 知识图谱数据不足 | 推荐质量低 | 预置计算机专业核心课程知识图谱，后续可扩展 |

# 18_competition_summary.md

# 赛题对齐说明

## 1. 赛题信息

赛事名称: 中国软件杯大学生软件设计大赛

赛题编号: A3

赛题方向: 基于大模型的个性化资源生成与学习多智能体系统

出题企业: 科大讯飞

## 2. 赛题核心要求

根据 A3 赛题描述，核心要求可归纳为以下维度：

| 维度 | 赛题要求 |
| --- | --- |
| 大模型接入 | 基于大语言模型实现核心功能 |
| 个性化资源生成 | 根据学习者特征生成个性化学习资源 |
| 学习多智能体系统 | 多个智能体协作完成学习闭环 |
| 学习画像 | 构建学习者画像，驱动个性化决策 |
| 学习路径规划 | 根据画像和评估结果规划/调整学习路径 |
| 智能辅导 | 提供个性化答疑和辅导服务 |
| 效果评估 | 评估学习效果，反馈更新画像和路径 |
| 可解释/可追溯 | 智能体决策过程可解释、可追溯 |

## 3. 项目功能与赛题要求对应关系

| 赛题要求 | 项目实现 | 对应代码/页面 | 验证方式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基于大模型 | server/llm/provider.js 统一接入，支持 MiniMax/DeepSeek 等 OpenAI 兼容 API | server/llm/provider.js | GET /api/health 检查 llmConfigured |
| 个性化资源生成 | ResourceAgent 根据画像和薄弱点生成概念讲解、例题、练习题、错因提醒、推荐理由 | server/agents/resource-agent.js | POST /api/resources/generate |
| 学习多智能体系统 | 12 个细粒度智能体（6模块×2角色）+ 1 个 Orchestrator，4 种编排模式 | server/agents/orchestrator.js | POST /api/agents/run |
| 学习画像 | ProfileAgent 生成维度评分、薄弱点、学习风格、个性化建议 | server/agents/profile-agent.js | POST /api/profile/analyze |
| 学习路径规划 | PathAgent 根据画像和评估结果规划或重规划路径 | server/agents/path-agent.js | POST /api/agents/path-replan |
| 智能辅导 | TutorAgent 根据画像调整讲解风格和内容深度 | server/agents/tutor-agent.js | POST /api/agents/tutor |
| 效果评估 | EvaluationAgent 输出掌握度变化，ReflectionAgent 输出反思反馈和下一步行动 | server/agents/evaluation-agent.js + reflection-agent.js | POST /api/agents/evaluate |
| 可解释/可追溯 | Evidence Recorder 记录每次 Agent 调用的 trace，前端可视化展示 | server/evidence/recorder.js + /evidence 页面 | GET /api/evidence/traces |

## 4. 赛题验收场景对照

| 验收场景 | 项目实现 | 验证接口 |
| --- | --- | --- |
| 用户完成画像问卷 | ProfileAgent 分析问卷数据 | POST /api/profile/analyze |
| 系统生成画像与薄弱点 | ProfileAgent 输出 dimensions + weaknesses | GET /api/profile/latest |
| 多 Agent 协同生成个性化资源 | ProfileAgent → ResourceAgent 串联 | POST /api/resources/generate |
| PathAgent 根据评估重规划路径 | EvaluationAgent → PathAgent 串联 | POST /api/agents/path-replan |
| TutorAgent 个性化回答问题 | ProfileAgent → TutorAgent 串联 | POST /api/agents/tutor |
| EvaluationAgent 更新掌握度 | EvaluationAgent → ReflectionAgent 串联 | POST /api/agents/evaluate |
| 证据链页面展示 trace | Evidence 页面 | GET /api/evidence/traces |
| 一键完整闭环演示 | 12 智能体串行闭环 | POST /api/agents/run |
| 3D 知识树可视化展示掌握度 | 评估页 Three.js 知识树 | /evaluation 页面 |

## 5. 赛题加分项对应

| 可能的加分方向 | 项目实现 |
| --- | --- |
| 创新交互方式 | 3D 知识树可视化（Three.js 程序化生成 + 苹果掌握度映射） |
| 可视化创新 | 多智能体协作地图 + 干预链条时间轴 + 知识地图学科域网络 |
| 系统可靠性 | LLM 自动降级机制（无 Key 全功能可用） |
| 数据可视化 | ECharts 雷达图 + 热力图 + 趋势图 + 掌握度分布图 |
| 用户体验 | 毛玻璃设计系统 + 桌面宠物 + 渐进式信息呈现 |
| 工程化 | TypeScript 类型对齐 + 证据链审计 + 编码规范 |

## 6. 演示主线（赛题视角）

向评委讲解时，建议按以下主线，每一步明确对应赛题要求：

"这个系统的核心是：画像驱动资源、评估驱动反馈、多智能体协作闭环、证据链可追溯。"

画像驱动：学生完成画像 → ProfileAgent 生成维度评分和薄弱点（对应"学习画像"）

资源生成：画像驱动 ResourceAgent 生成个性化资源包（对应"个性化资源生成"）

路径规划：PathAgent 根据画像规划学习路径，评估后重规划（对应"学习路径规划"）

智能辅导：TutorAgent 根据画像调整回答深度（对应"智能辅导"）

评估反馈：EvaluationAgent + ReflectionAgent 闭环更新画像和路径（对应"效果评估"）

证据可追溯：每次 Agent 调用生成 trace，完整可审计（对应"可解释/可追溯"）

3D 展示：知识树苹果颜色实时反映掌握度变化（加分项"创新交互"）

## 7. 关键术语映射

| 赛题术语 | 项目术语 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 大模型 | LLM Provider | 统一接入层，兼容 OpenAI 格式 |
| 个性化资源 | Personalized Resources | ResourceAgent 输出的资源包 |
| 学习多智能体 | Multi-Agent System | 12 细粒度智能体（6模块×2角色）+ Orchestrator |
| 学习画像 | Learner Profile | ProfileAgent 输出的维度评分和薄弱点 |
| 学习路径 | Learning Path | PathAgent 输出的阶段规划 |
| 智能辅导 | Intelligent Tutoring | TutorAgent 的问答和讲解 |
| 效果评估 | Learning Evaluation | EvaluationAgent 的掌握度评估 |
| 证据链 | Evidence Trace | Evidence Recorder 记录的 trace |

# 19_innovation_points.md

# 创新点

## 创新点一：12+1多智能体协作闭环（6模块×2角色）

12个细粒度智能体（6模块×2角色）+ 1个Orchestrator

6大模块：画像诊断、路径编排、资源生产、辅导互动、测评分析、反馈复盘

4种编排模式（单/双/三/全链路）

画像驱动全流程

## 创新点二：3D知识树可视化

Three.js程序化生成（层级约束算法）

苹果掌握度双色映射

知识点标签 + 点击交互 + 跳转练习

毛玻璃设计系统

## 创新点三：证据链可追溯

全链路trace记录

trace同步到协作数据

前端可视化展示

支持审计和回溯

## 创新点四：LLM自动降级

无Key时全功能可用

确定性fallback函数

降级状态透明记录

保证演示稳定性

## 创新点五：画像驱动全流程

一次画像分析驱动5个下游模块（10个细粒度Agent）

画像 → 资源选择、讲解风格、练习难度、路径重规划

评估反馈反向更新画像

## 与传统方案对比

| 维度 | 传统学习平台 | EduMind |
| --- | --- | --- |
| 推荐方式 | 协同过滤/标签匹配 | 画像驱动+12智能体协作 |
| 学习路径 | 静态预设 | 动态重规划 |
| 辅导方式 | FAQ/关键词 | AI个性化辅导 |
| 评估反馈 | 分数展示 | 多维度评估+反思反馈 |
| 可追溯性 | 无 | 全链路证据追踪 |

# 13_risk_and_roadmap.md

# 风险清单与路线规划

## 1. 风险清单

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对策略 |
| --- | --- | --- | --- |
| LLM API不稳定/超时 | 高 | 高 | 自动fallback机制, 本地deterministic函数兜底 |
| 3D渲染性能问题 | 中 | 中 | 实例化渲染, 环境元素上限约束, 相机距离优化 |
| 小屏适配问题 | 中 | 低 | 响应式布局优化, 最小支持539px |
| 演示时网络中断 | 低 | 高 | 全功能可离线运行(fallback数据) |
| 评委对AI理解不足 | 中 | 中 | 准备通俗演示脚本, 避免过度技术化讲解 |
| 前后端联调不一致 | 中 | 中 | TypeScript类型定义对齐, API文档统一 |

## 2. 路线规划

### Phase 1（已完成）：核心功能

多智能体协作闭环

3D知识树可视化

证据追踪系统

LLM接入与降级

### Phase 2（进行中）：体验优化

知识地图重构（学科域网络+雷达图）

下一步学习模块（行动卡片）

干预链条时间轴（日历卡片+事件节点）

视觉风格统一（毛玻璃+极光设计系统）

### Phase 3（规划中）：能力增强

真实LLM接入调优

知识库向量搜索增强

证据链筛选/对比/导出

响应式适配优化

### Phase 4（远期）：扩展

多课程支持

学习数据持久化（数据库迁移）

用户系统增强

部署容器化